Проект

УКРАЇНА

Косівська районна рада

шосте демократичнее скликання

вісімнадцята  сесія

РІШЕННЯ

Від  08 серпня 2013 року                                                                                        №___ 18\2013

м.Косів

Про звіт про роботу філії

ПАТ «Косівський РЕМ»

Заслухавши та обговоривши інформацію директора філії ПАТ «Косівський РЕМ» В.Г.Бойчука, враховуючи критичні зауваження та пропозиції депутатів районної ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

- Інформацію філії ПАТ «Косівський РЕМ» щодо діяльності на території Косівського району за перше півріччя 2013 року прийняти до відома.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Василя Жмендака та постійну комісію районної ради з питань  надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (М.Шатрук).

Голова районної ради						                  Андрій Клуб

Інформація

по виконання основних показників

філії ПАТ «Косівський РЕМ» за перше півріччя 2013 року

- Розпочато реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-359 с.Яворів-7,9км.

- Виконано кап.ремонти по таких об’єктах:

| Диспетчерська назва ПЛ (для ліній 10кВ) назва населеного пункту (для ліній 0,4кВ) | Довжина лінії, км |
| --- | --- |
| ПЛ-0,4кВ |  |
| ПЛ-0,4кВ від КТП–127 с.Прокурава | 0,30 |
| ПЛ-0,4кВ від КТП–413 с.Черганівка | 5,02 |
| ПЛ-0,4кВ від КТП–76 м.Косів | 2,60 |
| ПЛ-0,4кВ від КТП–529 с.В.Березів | 6,15 |
| ПЛ-0,4кВ від КТП–163 с.Трач | 5,70 |
| ТП,РП 6-10/0,4кВ | Потужність тр-ра |
| КТП–314 м.Косів | 160 |
| КТП–324 м.Косів | 160 |
| КТП–360 м.Косів | 63 |
| КТП–361 м.Косів | 400 |
| КТП–383 м.Косів | 160 |
| КТП–540 м.Косів | 100 |
| КТП–58 с.Річка | 60 |
| КТП–59 с.Річка | 100 |
| КТП–208 с.Ст.Кути | 100 |
| КТП–209 с.Ст.Кути | 160 |
| КТП–210 с.Ст.Кути | 63 |
| КТП–213 с.Ст.Кути | 100 |
| КТП–240 с.Ст.Кути | 100 |
| КТП–290 с.Ст.Кути | 160 |
| всього |  |

- Встановлено розвантажувальну ТП-596 с.Н.Березів.

- А також виконано роботу по таких показниках:

Повітряні лінії 10кВ:

  - Замінено 11опор;

  - Виконано чистку траси ліній довжиною 32,51км;

  - Замінено 64  ізолятори.

Повітряні лінії 0,4кВ:

  - Замінено 310 опор;

  - Виконано чистку траси ліній довжиною 109,95км;

  - Замінено 160  ізоляторів;

Трансформаторні підстанції 10/0,4кВ

  - Замінено 16 силових трансформаторів;

  - Відремонтовано 95 силових трансформаторів;

  - Відремонтовано 110 виходів 0,4кВ з силових трансформаторів до лінійних автоматів

  - Заміна та відремонтовано 34 автоматичні вимикачі.

Директор філії ПАТ «Косівський РЕМ»                                                                      Бойчук В.Г.

# Інформація

по запланованих об’ємах реконструкції та капітальному ремонту електромереж  Косівського району на 2013 р.:

1. Продовжити реконструкцію електромереж в с.Яворів ПЛ-0,4кВ.

2. Об’єкти, що підлягають капремонту в 2013р.:

| Порядковий номер | Диспетчерська назва ПЛ (для ліній 10кВ) назва населеного пункту (для ліній 0,4кВ) | Довжина лінії, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЛ-10кВ пр.Яблунів ПС Яблунів 110/35/10 | 5,2 |
| 2 | ПЛ-10кВ пр.Черганівка ПС Косів 110/35/10 | 21 |
|  | ПЛ-0,4кВ |  |
| 1 | ПЛ-0,4кВ від КТП–22 с.Хімчин | 4,26 |
| 2 | ПЛ-0,4кВ від КТП–24 с.Хімчин | 4,80 |
| 3 | ПЛ-0,4кВ від КТП–164 с.Трач | 4,80 |
| 4 | ПЛ-0,4кВ від КТП–165 с.Трач | 1,95 |
| 5 | ПЛ-0,4кВ від КТП–376 с.Трач | 6,45 |
| 6 | ПЛ-0,4кВ від КТП–459 с.Трач | 3,90 |
| 7 | ПЛ-0,4кВ від КТП–506 с.Трач | 2,10 |
| Разом: |  | 48,03 |
|  | ТП,РП 6-10/0,4кВ | Потужність ТП |
| 1 | КТП–291 с.Ст.кути | 100 |
| 2 | КТП–292 с.Ст.кути | 160 |
| 3 | КТП–433 с.Ст.Кути | 160 |
| 4 | КТП–483 с.Ст.Кути | 250 |
| 5 | КТП–226 с.Кобаки | 160 |
| 6 | КТП–228 с.Кобаки | 160 |
| 7 | КТП–229 с.Кобаки | 100 |
| 8 | КТП–230 с.Кобаки | 400 |
| 9 | КТП–231с.Кобаки | 160 |
| 10 | КТП–278 с.Кобаки | 160 |
| 11 | КТП–285 с.Кобаки | 63 |
| 12 | КТП–294 с.Слобідка | 63 |
| 13 | КТП–232 с.Рибне | 100 |
| 14 | КТП–234 с.Рибне | 40 |
| 15 | КТП–499 с.Рибне | 100 |
| 16 | КТП–500 с.Рибне | 63 |

3. Заплановано встановити дві розвантажувальні підстанції:

- с.Рожнів від ТП-39 – до кінця листопада 2013р.

- с.В.Березів від ТП-529 – до кінця липня 2013р..

4. Заплановано виконати роботи по таких фізичних показниках:

- На ПЛ-0,4кВ:

Чистку траси-13,24км;

Заміну опор - 298шт;

- На ПЛ-10кВ:

Чистку траси-11,5км;

Заміну опор - 10шт;

Директор філії ПАТ «Косівський РЕМ»                                                                   Бойчук В.Г.