Проект

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішенням сесії районної ради

                                                                          від ​​​​​_______20​___р № _________
Програма 

охорони навколишнього природного середовища в Косівському                                                                                                                                                                                                             районі на 2016-2020 роки

Замовник  програми            
Косівська райдержадміністрація 

Керівник програми             

                    

Перший заступник голови
райдержадміністрації                                                            М. Павлюк
ПОГОДЖЕНО

управління економічного
розвитку , торгівлі і туризму

райдержадміністрації                                                              В. Жмендак
фінансове управління

райдержадміністрації                                                               С. Козак                          
відділ інформаційно-аналітичної
роботи та правового забезпечення
апарату райдержадміністрації                                                  Р. Гаврищук    
                                                 Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
в Косівському районі на період 2016-2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник)- Косівська райдержадміністрація

2. Розробник програми- Управління економічного розвитку, торгівлі і 
  туризму РДА
3. Термін реалізації програми - з 2016 по 2020 роки

4. Етапи фінансування програми - щорічно
5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):
	Роки
	Обсяги фінансування

	
	Всього
	в т.ч. за джерелами фінансування

	
	
	районний бюджет
	інші джерела

	2016-2020
	89681,493
	1400,0
	88281,493                                                           

	в т.ч.
	
	
	

	2016
	28255,7
	520,0

	27735,7

	2017
	20483,9
	220,0
	20263,9

	2018
	18019,2
	220,0
	17799,2

	2019
	17934,5
	220,0
	17714,5

	2020
	4988,193
	220,0
	4768,193


6.Очікувані результати виконання програми: в результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено інвестиційний клімат в районі, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку району. Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку району.
   7.Термін проведення звітності: щорічно
 Замовник програми  - Косівська райдержадміністрація
Керівник програми             

                    

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                            М. Павлюк
                                   Обґрунтування доцільності розроблення програми

Наш район має вигідне географічне розташування, багаті рекреаційні, водні та лісові ресурси, наявність родовищ корисних копалин, ефективне використання яких дає можливість залучення і реалізації інвестицій в Косівському районі, так як  на даний момент цей сегмент економіки району є на досить низькому рівні.  Розробка Програми дає можливість поліпшити інвестиційний імідж  району, покращити фізичні умови (інфраструктури) для залучення інвестицій, вдосконалити нормативно-правову базу для поліпшення умов діяльності інвесторів, реалізувати конкретні інвестиційні проекти та інше. 

Термін виконання

Термін  реалізації Програми  з 2016 по 2020 роки.

Обсяги та джерела фінансування

Заходами з реалізації Програми передбачається фінансування з обласного бюджету, фінансова підтримка реалізації Програми в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених в соціально-економічному розвитку району.
Очікувані результати

Реалізація районної програми забезпечить поліпшення стану природного навколишнього середовища в районі що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку району. Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку району.

                                                                    Вступ
Програма охорони навколишнього природного середовища в Косівському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма) є основою сучасної політики району у сфері залучення і реалізації інвестицій.

Програма розроблена у відповідності до чинного законодавства і враховує основні вимоги Господарського кодексу, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеві державні адміністрації» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційної діяльності в Україні. Програма спрямована на реалізацію інвестиційної політики центральних органів державної влади в Україні і базується на основних положеннях Стратегії економічного та соціального розвитку Косівського району до 2020 року.

Програму зорієнтовано на проведення активної роботи районної державної адміністрації на міжнародному і внутрішньому ринку інвестицій, на подолання негативних явищ на місцевому рівні, що стримують надходження капіталу.

Необхідно також зазначити, що тільки поєднання інтересів бізнесу з інтересами району стане основою для взаємовигідного співробітництва.

Основою Програми є система заходів, які будуть щорічно коригуватись, і виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку району.

Мета та основні завдання Програми
Мета Програми полягає у поліпшенні стану природного навколишнього середовища району та визначення пріоритетних напрямків ефективної діяльності та прийняття економічно вигідних рішень.

Програма передбачає досягнення таких основних цілей:

· Забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів від забруднення і виснаження; 

· Розширення та вдосконалення природозаповідної мережі; 

· Реалізація заходів щодо зберігання та утилізації відходів; 

· Впровадження системи державного моніторингу довкілля,екологічної інформаційної системи; 

· Активізація екологічної освіти.

Основними завданнями Програми є:


Визначення пріоритетних завдань та засобів їх досягнення проведено згідно з двома етапами екологічного оздоровлення району.


Мета першого етапу (2016-2018 роки) полягає в поліпшенні екологічної ситуації за рахунок зниження рівня забруднення довкілля. Головним завданням виконання заходів першого етапу визначено:

· завершення будівництва природоохоронних об’єктів високого ступеня;

· посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства і підвищення відповідальності з боку природокористувачів;

· впровадження державної системи моніторингу довкілля та створення інформаційної екологічної системи;

· активізація екологічної освіти і виховання.

Заходи

до «Програми охорони навколишнього природного середовища в Косівському районі на 2016- 2020рр.»
	№
 п/п


	Назва заходу


	Обґрунтування 
заходу


	Наявність і назва

ПКД

	Вартість заходу, тис.грн.


	Рік виконання


	Джерела фінансування

	
	
	
	
	
	
	фонд охорони

навколишнього

природного

середовища
	бюджет
	власні кошти підприємств


	інвестиції, гранти



	
	
	
	
	
	
	державний
	обласний
	місцевий
	державний
	обласний
	місцевий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Охорона і раціональне використання водних ресурсів

	1
	Проведення робіт по берегоукріпленню  та будівництву водорегулюючих дамб на 

р. Рибниця.
	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1600.0
	2016-2018
	1600.0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Будівництво дамби-ставка в НПП Гуцульщина
	захист тери-торій та житлових будинкі
	
	18.0
	2017
	
	18.0
	
	
	
	
	
	

	3
	Берегоукріплення р. Акра в с. Нижній Березів, пр. Петрятин 
 
	захист тери-торій та житлових будинків
	наявна
	412.9
	2016-2018
	
	
	
	412.9
	
	
	
	


	4
	Берегоукріплення р. Варіятка в с. Текуча з відновленням автодороги на уч. Центр
	захист тери-торій та житлових будинв
	наявна
	65,5
	2017-2019
	
	
	
	65.5
	
	
	
	

	5
	Берегоукріплення р. Люча в с. Люча  


	захист тери-торій та житлових будинків
	наявна
	6138,7


	2016-2018
	
	
	
	6138,7


	
	
	
	

	6
	Берегоукріплення р. Лючка в с. Нижній Березів, пр. Центр


	захист терит-орій та житлових будинків
	наявна
	372,0


	2016-2017
	
	
	
	372,0


	
	
	
	

	7
	Берегоукріплення р. Рибниця в м.Косів вище ав/дор мосту (Банського)
	захист тери-торій та житлових будинків
	наявна
	1254,8
	2016-2017
	
	
	
	1254,8
	
	
	
	

	8
	Берегоукріплення с. Вижній Березів
	захист терит-орій та житлових будинків
	наявна
	159,5
	2016-
	
	
	
	159,5
	
	
	
	

	9
	Проведення берегоукріплювальних, протизсувних заходів та ремонту дамби в с.Пістинь (діля г-ва Мякуша, Тинкалюка та в урочищі Штурбак)
	Запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів
	В стадії виготовлення
	300,0
	2016-2017
	
	
	
	300,0
	
	
	
	

	10
	Берегоукріплення участку Скрипки с.Шепіт
	Захист територій та житлових будинків
	В стадії виготовлення
	100,0
	2019-2020
	
	
	
	100,0
	
	
	
	

	11
	Проведення робіт по розширенні русла та берегоукріплення р.Волійця в с.Кобаки та с.Рибне
	запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів 
	В стадії виготовлення
	600.0
	2016-
	600.0
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Берегоукріплення р.Пістинька в с.Космач, пр.Діл 


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	292,2
	2020
	
	292,2
	
	
	
	
	
	

	13
	Берегоукріплення р.Рибниця м.Косів біля школи-гімназії-інтернат


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1656,0
	2016
	
	1656,0
	
	
	
	
	
	

	14
	Берегоукріплення р.Пістинька в с.Космач, пр.Мел 


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	608,8
	2019
	
	608,8
	
	
	
	
	
	

	15
	Берегоукріплення р.Пістинька в с.Космач, пр.Погір


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	259,6
	2017
	
	259,6
	
	
	
	
	
	

	16
	Берегоукріплення  р.Пістинька в с.Шешори, кут.Демня (біля госп. Мацкевича)


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	627,6
	2019
	
	627,6
	
	
	
	
	
	

	17
	Берегоукріплення р.Рибниця в м.Косів (в районі ВАТ «Скіф-Авто»)


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1691,2
	2016
	
	1691,2
	
	
	
	
	
	

	18
	Проведення робіт по водовідведенню по вул.Дружби, Ірчана та Сагайдачного м.Косів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	730,0
	2020
	
	730,0
	
	
	
	
	
	

	19
	Берегоукріплення р.Рибниця в с.Вербовець


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	4928,7
	2019
	
	4928,7
	
	
	
	
	
	

	20
	Берегоукріплення р.Черемош в с.Розтоки, пр.Ставки


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1014,8
	2018
	
	1014,8
	
	
	
	
	
	

	21
	Берегоукріплення р.Черемош в с.Слобідка  


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	323,9
	2016
	
	323,9
	
	
	
	
	
	

	22
	Берегоукріплення р.Черемош в смт.Кути  


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	966,1
	2016
	
	966,1
	
	
	
	
	
	

	23
	Берегоукріплення р.Черемош в смт.Кути, біля базару  


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	2642,2
	2017
	
	2642,2
	
	
	
	
	
	

	24
	Берегоукріплення с.Соколівка (біля госп. Бичинюк)  


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	2776,2
	2018
2020
	
	2776,2
	
	
	
	
	
	

	25
	Берегоукріплення с.Соколівка 


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	2741,2
	2017
2020
	
	2741,2
	
	
	
	
	
	

	26
	Берегоукріплення с.Шешори, кут.Межиброди


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1989,7
	2017
2019
	
	1989,7
	
	
	
	
	
	

	27
	Берегоукріплення смт.Яблунів  


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1133,3
	2019
	
	1133,3
	
	
	
	
	
	

	28
	Берегоукріплення р.Черемош в с.Розтоки


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	3173,5
	2017
2020
	
	3173,5
	
	
	
	
	
	

	29
	Берегоукріплення р.Рибниця в с.Смодна


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	855,2
	2018
	
	855,2
	
	
	
	
	
	

	30
	Проведення берегоукріплювальних, протизсувних заходів, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с.Космач (прис.Медвежий) 


	Запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів
	
	7214,0
	2016
2020
	
	7214,0
	
	
	
	
	
	

	31
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	456,320
	2016
	
	456,320
	
	
	
	
	
	

	32
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Косівської ЗОШ №1


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	456,320
	2016
	
	456,320
	
	
	
	
	
	

	33
	Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с.Шепіт, прис.Палагнюки


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1420,0
	2016
2018
	
	1420,0
	
	
	
	
	
	

	34
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної мережі від вул.Чорновола до ГКНС в м.Косів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	85,0
	2016
	
	85,0
	
	
	
	
	
	

	35
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційної мережі від ЗОШ № 1 в м.Косів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	220,8
	2016
	
	220,8
	
	
	
	
	
	

	36
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційної мережі по вул.Ірчана в м.Косів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	180,0
	2016
	
	180,0
	
	
	
	
	
	

	37
	Берегоукріплення річки Пістинька в с.Шешори
	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1100,0
	2018
2020
	
	1100,0
	
	
	
	
	
	

	38
	Будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Рибниця с.Яворів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	738,0
	2016
	
	738,0
	
	
	
	
	
	

	39
	Реконструкція очисних споруд м.Косова


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	2620,0
	2017
2020
	
	2620,0
	
	
	
	
	
	

	40
	Будівництво каналізаційної мережі в селищі Яблунів


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	1346,0
	2019
2020
	
	1346,0
	
	
	
	
	
	

	41
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Городянської ЗОШ І-ІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	267,0
	2017
	
	267,0
	
	
	
	
	
	

	42
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Лючанської ЗОШ І-ІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	265,0
	2017
	
	265,0
	
	
	
	
	
	

	43
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Малорожинської ЗОШ І-ІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	262,0
	2018
	
	262,0
	
	
	
	
	
	

	44
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Соколівської ЗОШ І-ІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	266,0
	2016
	
	266,0
	
	
	
	
	
	

	45
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Шешорської ЗОШ І-ІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	267,0
	2017
	
	267,0
	
	
	
	
	
	

	46
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Кобаки.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	275,0
	2016
	
	275,0
	
	
	
	
	
	

	47
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Яблунів.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	278,0
	2016
	
	278,0
	
	
	
	
	
	

	48
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Яворів.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	277,0
	2016
	
	277,0
	
	
	
	
	
	

	49
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Тюдів.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	274,0
	2016
	
	274,0
	
	
	
	
	
	

	50
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Старі Кути.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	277,0
	2016
	
	277,0
	
	
	
	
	
	

	51
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Брустори.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	276,0
	2016
	
	276,0
	
	
	
	
	
	

	52
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для дошкільного навчального закладу в с.Кути.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	275,0
	2016
	
	275,0
	
	
	
	
	
	

	53
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Великорожинської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	282,0
	2017
	
	282,0
	
	
	
	
	
	

	54
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Косівської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	285,0
	2016
	
	285,0
	
	
	
	
	
	

	55
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Трацької ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	281,0
	2019
	
	281,0
	
	
	
	
	
	

	56
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Тюдівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	284,0
	2018
	
	284,0
	
	
	
	
	
	

	57
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Хімчинської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	282,0
	2018
	
	282,0
	
	
	
	
	
	

	58
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	286,0
	2017
	
	286,0
	
	
	
	
	
	

	59
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	285,0
	2018
	
	285,0
	
	
	
	
	
	

	60
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Стопчатівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	283,0
	2017
	
	283,0
	
	
	
	
	
	

	61
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	281,0
	2016
	
	281,0
	
	
	
	
	
	

	62
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Середньоберезівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	286,0
	2016
	
	286,0
	
	
	
	
	
	

	63
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	285,0
	2018
	
	285,0
	
	
	
	
	
	

	64
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Рожнівської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	281,0
	2019
	
	281,0
	
	
	
	
	
	

	65
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Кутської ЗОШ І-ІІІ ст.


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	282,0
	2016
	
	282,0
	
	
	
	
	
	

	66
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Пеньківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І ст. -дошкільний навчальний заклад"Косівської районної ради


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	257,0
	2016
	
	257,0
	
	
	
	
	
	

	67
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Смоднянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І ст. -дошкільний навчальний заклад"Косівської районної ради


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	251,0
	2016
	
	251,0
	
	
	
	
	
	

	68
	Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для Косівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І ст. -дошкільний навчальний заклад"Косівської районної ради


	захист тери-торій та житлових будинків
	
	255,0
	2016
	
	255,0
	
	
	
	
	
	

	охорона атмосферного повітря

	1
	Облаштування НПП «Гуцульщина» цифровими метеостанціями
	Моніторинг атмосферних явищ, їх вплив на рос-линність і фауну
	
	50.0
	2016-2017
	
	29.0
	
	
	
	
	
	

	2
	Придбання аспіратора «Тайфун»
	Проведення радіаційного контролю повітря
	
	20,0
	2017
	
	13,5
	
	
	
	
	
	

	Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

	1
	Рекультивація  земель
	Розширення посівних та лісових площ
	
	250.0
	2016-2020
	
	250.0
	
	
	
	
	
	

	2
	Придбання приладу АВВА
	Постійний контроль щодо вмісту солей важких мета-лів в об’єктах зов-нішнього середовища (грунт,вода)
	
	105.0
	2017
	
	105.0
	
	
	
	
	
	

	3
	Виготовленя державного акту на землю РП «Райагроліс»
	Контроль та охорона земель лісового фонду
	
	1100
	2016-2020
	
	800
	300
	
	
	
	
	

	4
	Проведення берегозакріплювальних, протизсувних  заходів направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля скотомогильника в с. Рибне
	зупинення зсувних процесів
	В стадії виготовлення
	1647,947
	2016
	
	1647,947
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведення берегозакріплювальних, протизсувних  заходів направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля кладовища в с. Н.Березів
	зупинення зсувних процесів
	В стадії виготовлення
	1417,106
	2017
	
	1417,106
	
	
	
	
	
	

	6
	Розмежування земель державної та комунальної власності
	
	
	800,0
	2016-2020
	
	
	800,0
	
	
	
	
	

	Охорона і раціональне використання лісових ресурсів і тваринного світу

	1
	Проведення базового лісовпорядкування  РП «Райагроліс»
	
	
	600,0
	2016
	
	500,0
	100,0
	
	
	
	
	

	2
	Будівництво форельного господарства в НПП «Гуцульщина»
	Належні умови для розведення струмкової форелі
	
	350,0
	2016-2020
	
	350,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Будівництво реабілітаційного центру тварин
	Надання допомоги тваринам
	
	55,0
	2017
	
	55,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво конюшні в НПП «Гуцульщина»
	Належне утримування коней для здійснення природоохоронних заходів
	
	50.0
	2016
	
	50.0
	
	
	
	
	
	

	5
	Будівництво конюшні в НПП «Гуцульщина»
	Належне утримування коней для здійснення природоохоронних заходів
	
	300.0
	2017
	
	300.0
	
	
	
	
	
	

	6
	Придбання гуцульської породи коней в НПП «Гуцульщина»
	Збереження та відродження генофонду гуцульської породи коней
	
	60.0
	2017
	
	60.0
	
	
	
	
	
	

	7
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво іподрому в НПП «Гуцульщина»
	Випробовування популяції гуцульської породи коней
	
	50.0
	2016
	
	50.0
	
	
	
	
	
	

	8
	Будівництво іподрому в НПП «Гуцульщина»
	Випробовування популяції гуцульської породи коней
	
	392.0
	2017-2019
	
	392.0
	
	
	
	
	
	

	9
	Придбання пожежних автомобілів для РП «Райагроліс» та Держлісгоспу
	Ліквідація лісових загорянь
	
	450.0
	2016-2020
	
	450.0
	
	
	
	
	
	

	10
	Охорона і захист лісу
	
	
	1000,0
	2016

2020
	
	1000,0
	
	
	
	
	
	

	Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної  мережі

	1
	Встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення
	Виготовлення документації що посвідчують територію природно-заповідного фонду місцевого значення 1947 га.
	
	3500.0
	2016-2020
	
	3500.0
	
	
	
	
	
	

	Поводження з промисловими і побутовими відходами

	1
	Виготовлення проектно-кошторисної документації під облаштування полігону ТПВ
	запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	200.0
	2016
	
	200.0
	
	
	
	
	
	

	2
	Виготовлення  проектно – кошторисної документації на реконструкцію електричного господарства очисних споруд.
	
	
	35.0
	2016
	
	35.0
	
	
	
	
	
	

	3
	Придбання обладнання для лабораторії на очисних спорудах  по проведенню хімічного аналізу стоків.
	запобігання забруднення навколишнього природного середовища


	
	80.0
	2016-2017
	
	80.0
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкція каналізаційної мережі 

від вул. Чорновола до ГКНС.
	запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1300.0
	2016

2020
	
	1300.0
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкція електричної частини

очисних споруд
	
	
	820.0
	2017-2020
	
	820.0
	
	
	
	
	
	

	6
	Будівництво каналізаційної мережі в смт. Кути
	запобігання забруднення навколишнього природного 
	в стадії виготовлення


	2486,0


	2016-2020
	2486,0


	
	
	
	
	
	
	

	7
	Будівництво системи водовідведення в с.Пістинь
	запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	в стадії виготовлення
	296,2


	2017-2020
	296,2


	
	
	
	
	
	
	

	8
	Виготовлення проектно – кошторисної докумен-тації на реконструкцію каналізаційної мережі смт. Кути
	запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	205,0
	2016
	
	205,0
	
	
	
	
	
	

	9
	Придбання машин для збору та перевезення побутових відходів КО-427-70 на базі МАЗ-5337А2 в м.Косів


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1650,0
	2016
	
	1490,0
	160,0
	
	
	                                                                                               
	
	

	10
	Придбання машин для збору та перевезення побутових відходів КО-427-70 на базі МАЗ-5337А2 в смт.Кути


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1650,0
	2016
	
	1650,0
	
	
	
	
	
	

	11
	Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів КО-503В на базі ГАЗ-3309 в с.Шешори


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1350,0
	2017
	
	1350,0
	
	
	
	
	
	

	12
	Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів КО-413 на базі ГАЗ-3309 в с.Космач


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1350,0
	2018
	
	1350,0
	
	
	
	
	
	

	13
	Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів КО-413 на базі ГАЗ-3309 в с.Середній Березів


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1350,0
	2019
	
	1350,0
	
	
	
	
	
	

	14
	Придбання машин для збору та перевезення побутових відходів КО-427-70 на базі МАЗ-5337А2 в смт. Яблунів


	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1650,0
	2017
	
	1650,0
	
	
	
	
	
	

	15
	Придбання асенізатора ємкістю 4,2 м3 на базі автомобіля ЗІЛ для с.Шешори
	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	1450,0
	2018
	
	1450,0
	
	
	
	
	
	

	16
	Придбання контейнерів для населених пунктів Косівського району
	Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
	
	345,0
	2016
	
	345,0
	
	
	
	
	
	

	17
	Облаштування худобомогильників згідно ветеринарно-санітарних правил, території яких є стаціонарно неблагополучними по сибірці. 


	
	
	40,0
	2016
	
	
	40,0
	
	
	
	
	

	Державний екологічний моніторинг, інформування населення, екологічна освіта

	1
	Будівництво еколого-просвітницького  центру «Здвижин»
	
	наявна
	1000.0
	2016-2020
	
	1000.0
	
	
	
	
	
	

	2
	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
	Поширення інформації про рослинний світ
	
	61.0
	2017
	
	61.0
	
	
	
	
	
	

	3
	Придбання обладнання для лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»
	Моніторинг стану забруднення довкілля
	
	92.0
	2017
	
	92.0
	
	
	
	
	
	

	4
	Виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації на будівництво екологічного рекреаційно-оздоровчого табору «Беркут»в НПП «Гуцульщина»
	Формування у молоді екологічної культури
	
	50.0
	2016
	
	50.0
	
	
	
	
	
	

	Проектування природоохоронних заходів, наукові дослідження

	1
	Розроблення та створення геоінформаційної системи
	Створення картографічної бази даних флористичних та фауністичних досліджень
	
	50.0
	2016
	
	50.0
	
	
	
	
	
	

	2
	Контейнери для вирощування посад матеріалу
	Відтворення цінних порід деревостанів
	
	50.0
	2016
	
	50.0
	
	
	
	
	
	

	3
	Збереження герицію кораловидного в НПП «Гуцульщина»
	Відтворення та збереження виду
	
	52.0
	2016
	
	52.0
	
	
	
	
	
	


Система заходів з реалізації Програми
З метою досягнення основної мети та для практичної реалізації основних напрямів Програми розроблено систему заходів. Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі та регулюватимуть інвестиційну діяльність. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців на найближчу перспективу і буде щорічно коригуватись і наповнюватись новим змістом відповідно до ситуації.

Система заходів передбачає, зокрема, заходи інформаційного спрямування, які мають забезпечити суб’єктів господарювання точною інформацією щодо їх діяльності на ринку інвестицій. Для цього буде видано та поширено серед потенційних інвесторів презентаційні буклети та компакт-диски про інвестиційний клімат в районі, інші презентаційні матеріали. 
Серед інформаційних одними з найефективніших є заходи з налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) та участь у заходах з метою рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних проектів.

Важлива роль відводиться заходам, які регулюватимуть інвестиційний процес шляхом створення сприятливих умов інвестиційної діяльності на території району та організаційним заходам. Мета останніх - створення сприятливих умов для реалізації заходів Програми в цілому. Зокрема, передбачено розроблення типових схем проходження інвесторами дозвільно-погоджувальних процедур на етапах започаткування та ведення господарської діяльності.

На ринку капіталу одним з найефективніших засобів у конкурентній боротьбі за інвестиції стало надання інфраструктурних послуг, які забезпечують інвесторам зниження витрат, що не належать до прямих витрат в реалізації конкретних інвестиційних проектів. Тому комплексом заходів передбачено, зокрема, підготовку площадок з належною інженерно-технічною інфраструктурою для ефективного залучення інвесторів. Це значно підвищує інвестиційну конкурентноспроможність та поліпшує імідж району, суттєво скорочує термін реалізації інвестиційних проектів.

Фінансове забезпечення Програми
Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проектів районного бюджету та програм соціального-економічного та культурного розвитку району на черговий рік.

Заходами з реалізації Програми передбачається фінансування основної їх частини з місцевих бюджетів, фінансова підтримка реалізації Програми в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених в соціально-економічному розвитку району.

Моніторинг результативності Програми
Система оцінювання результативності та ефективності Програми - одна з ключових умов її успішного впровадження. Систему моніторингу доцільно побудувати на основі оцінювання ефективності. Результати оцінювання стану реалізації Програми будуть основою для внесення розробником змін та доповнень до неї.

Одним з основних організаційних завдань Програми є спрямування дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення та підтримку сприятливого екологічного середовища, для чого доцільно розробити та реалізувати програми активізації залучення інвестицій.

Програма передбачає щорічну розробку відповідних заходів щодо її реалізації.

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

