УКРАЇНА

Косівська районна рада

сьоме скликання

друга сесія

РІШЕННЯ

від 28 січня 2016 року                                                                                                          № 75-2/2015

м.Косів

Про виконання у 2015 році районних цільових програм

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

в и р і ш и л а :

1.   Інформацію про виконання у 2015 році районних цільових програм взяти до відома (додається).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та профільні депутатські комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                 		               Павло Ванджурак

Інформація про хід виконання за 2015 рік районних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності

| Розпорядник коштів | Назва програми | Передбачено в бюджеті з урахуванням змін | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переможці п"ятого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування | 785,764 | 772,170 |
| Уторопська сільська рада | Капітальний ремонт Уторопського НВО в с. Уторопи | 148,864 | 143,395 |
| Соколівська сільська рада | Будівництво дитячого ігрового комплексу у Соколівській ЗОШ І-ІІ ступенів | 100,000 | 100 |
| Відділ освіти | Реконструкція ДНЗ "Дзвіночок" в с. Пістинь | 63,900 | 63,9 |
| Розтоківська сільська рада | Капітальний ремонт майданчиків по збору твердих побутових відходів в с. Розтоки | 69,000 | 67,58 |
| Городянська сільська рада | Капітальний ремонт греблі-перепаду на р. Рибниці в с. Город | 110,000 | 110 |
| Хімчинська сільська рада | Капітальний ремонт будинку культури в с. Хімчин | 129,000 | 122,295 |
| Брустурівська сільська рада | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Брустури | 165,000 | 165 |
|  | Програма третьої фази проекту ЄС ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ" за 2015 рік | 680,500 | 667,351 |
| Черганівська сільська рада | Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення. Будівництво сонячної електростанції для часткового заміщення електроспоживання соціальних об’єктів с. Черганівка. | 98,500 | 98,49 |
| Вербовецька сільська рада | Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Росинка" (капітальний ремонт) | 160,000 | 160 |
| Кобаківська сільська рада | Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Малятко" (капітальний ремонт) | 262,000 | 262 |
| Соколівська сільська рада | Впровадження енергозберігаючих технологій в Соколівській ЗОШ І-ІІ ступеня (капітальний ремонт) | 160,000 | 146,861 |
| Вербовецька сільська рада | Регіональна цільова програма "Спортивний майданчик" на 2012-2016 роки | 300,000 | 300,000 |
| Черганівська сільська рада | Виконання заходів регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2013-2015рр | 30,000 | 30,000 |
| Районна рада |  |  |  |
|  | Програма розвитку місцевого самоврядування Косівського району на 2012-2016рр ("Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування") | 99,000 | 91,212 |
|  | Цільова програма проведення робіт з ремонту та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення на період 2014-2016рр | 107,531 | 107,531 |
|  | Програма розвитку місцевого самоврядування Косівського району на 2012-2016рр (депутатські повноваження) | 350,000 | 349,500 |
|  | Цільова програма проведення робіт з ремонту та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення на період 2014-2016рр | 1142,469 | 1110,626 |
|  | Програма трудового архіву 2011-2015 рр. | 111,200 | 111,19970 |
|  | Програма фінансової підтримки книговидання місцевих авторів на 2015 | 75,000 | 75,00000 |
| СБУ | Програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади і управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов"язаних з національною безпекою України, протидії тероризму та сепаратизму, організованій злочинній діяльності і корупції на 2011-2015рр | 20,000 | 20,000 |
| РВ УМВС | Комплексна прграма профілактики злочинності та зміцнення правопорядку в Косівському районі на 2011-2015рр | 50,000 | 50,000 |
| РВ ГУ МНС | Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2011-2016 рр | 40,000 | 40,000 |
|  | Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2011-2016 (бюджет розвитку спецфонд придбання) | 70,000 | 70,000 |
| Райдержадміністрація | Програма охорони навколишнього природного середовища на період 2011-2015рр | 25,000 | 25,000 |
|  | Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Косівському районі на 2014 -2016 рр. | 382,640 | 351,600 |
|  | Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Косівському районі на 2014 -2016 рр (спецфонд придбання оргтехніки) | 17,360 | 17,360 |
|  | Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Косівському районі на 2014 -2016 рр (субвенція обл бюдж) | 9,500 | 6,637 |
|  | Програма підтримки повноважень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на період 2013-2015рр | 220,000 | 220,000 |
|  | Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян району на строкову війскову службу та військову службу за контрактом на 2011-2014рр | 20,000 | 20,000 |
| Управління економіки | Програма розвитку туризму в Косівському районі на період 2011-2015 рр | 43,300 | 22,680 |
|  | Програма розвитку туризму в Косівському районі на період 2011-2015 рр (спец фонд) | 93,000 | 93,000 |
| Управління праці та соціального захисту населення | Програма соціального захисту населення Косівського району на 2013-2016 роки | 804,139 | 804,139 |
|  | Комплексна прграма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях України - мешканців Косівського району , на 2015 рік | 329,400 | 272,365 |
|  | Програма соціального захисту населення Косівського району на 2013-2016 роки | 169,355 | 169,355 |
| Відділ освіти | Програма "Розвиток освіти Косівщини на 2011-2015 рр" в.т.ч | 687,998 | 686,964 |
| Косів ЦРЛ | Програми охорони здоров"я в.т.ч.: | 570,000 | 557,401 |
|  | Програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015рр. | 10,000 | 10,000 |
|  | Здоров"я населення Прикарпаття на 2013-2020рр | 525,000 | 512,525 |
|  | Репродуктивне здоров"я нації на період 2007-2015 рр в Косівському районі | 10,000 | 10,000 |
|  | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2015 року | 5,000 | 4,876 |
|  | Підготовка та забезпечення спеціаліста з вищою медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров"я на 2012-2020 рр | 20,000 | 20,000 |
| Відділ будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Косівської РДА | Програма підтримки діяльності відділу будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури райдержадміністрації на 2015-2017 роки | 30,000 | 30,000 |
| Служба у справах дітей РДА | Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2012-2016рр (Фелещук Н.В. - дитина позбавлен6а батьківського піклування -капітальні трансферти) спецфонд | 168,031 | 168,031 |
|  | Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2011-2015 роки | 74,969 | 74,968 |
| Управління агропоромисло вого розвитку | Комплексна програма аграрного сектора Косівського району на період 2011-2020 роки | 62,000 | 61,999 |
|  | Програма раціонального використання природніх ресурсів в Косівському районі на 2013-2018рр | 350,000 | 349,999 |
|  |  | 7918,156 | 7726,087 |

Підготовлено управлінням економіки районної державної адміністрації