Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням сесії районної ради


від ______ 20__р. № _________

„Теплий заклад культури 
Косівщини” на 2017-2020 роки

Замовник програми



___________________

_____________
(П.І.Б.)


      (підпис)

Керівник програми


___________________

_____________








(П.І.Б.)


      (підпис)

ПОГОДЖЕНО

управління економіки

райдержадміністрації


____________________

_____________








(П.І.Б.)


      (підпис)

фінансове управління

райдержадміністрації


____________________

_____________








(П.І.Б.)


      (підпис)

відділ інформаційно-

аналітичної роботи та

 правового забезпечення

апарату райдержадміністрації

____________________

_____________







(П.І.Б.)


       (підпис)
Паспорт

районної програми

„Теплий заклад культури Косівщини” на 2017-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): відділ культури, національностей та релігій Косівської райдержадміністрації.
2. Розробник програми: відділ культури, національностей та релігій Косівської райдержадміністрації.
3. Термін реалізації програми: з 2017 по 2020 роки.

4. Етапи фінансування програми – щорічно.
5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):
	Роки
	Обсяги фінансування

	
	                   в т.ч. за джерелами фінансування

	
	Районний бюджет
	Всього 

	2017-2020
	1200
	1200

	в т.ч.
	
	

	2017
	300
	300

	2018
	300
	300

	2019
	300
	300

	2020
	300
	300


6. Очікувані результати виконання програми: реалізація державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, оснащення закладів культури району економним опаленням та створення належних умов для творчої діяльності працівників культури та нормативного температурного режиму відвідувачам під час проведення масових культурно-мистецьких заходів.
7. Термін проведення звітності : щоквартально

Замовник програми



___________________

_____________
(П.І.Б.)


      (підпис)

Керівник програми


 

(заступник голови райдержадміністрації 
куратор напрямку діяльності 
визначеного замовника)



___________________

_____________

(П.І.Б.)


      (підпис)
Районна програма

„Теплий заклад культури Косівщини” на 2017-2020 роки”
І. Загальні положення
Програма „Теплий заклад культури Косівщини” на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 16 червня 1999 року №662/99 „Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями і казенними підприємствами”, постанов Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 року №148 „Про комплексну державну програму енергозбереження України” і від 27 червня 2000 року №1040 „Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України” та рішення обласної ради від 25.12.2015 року №46-2/2015 „Про обласну програму „Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки, а також на основі пропозицій поданих сільськими радами та установами культури району та з врахуванням енергетичної та технічної паспортизації.

Протягом 2011-2015 років в закладах культури району проведено ряд організаційних та технічних заходів спрямованих на ощадливе використання енергоносіїв та покращення технічного стану систем опалення. 

За цей період повністю відремонтовано 4 Будинки культури. В районному Будинку культури м.Косів, с. Смодна, с. Черганівка, с. Соколівка зроблено внутрішній капітальний ремонт. За кошти районної ради в Будинках культури ім.. А. Красовського с. Рожнів та ім.. І. Франка с. Рожнів встановлено твердопаливні котли.

На сьогодні із 49 Народних домів у Косівському районі не     опалюється 16.

ІІ. Мета програми

Метою програми є:

· реалізація державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;

· забезпечення закладів культури району економним опаленням та створення належних умов для творчої діяльності працівників культури; 

· дотримання нормативного температурного режиму відвідувачам під час проведення масових культурно-мистецьких заходів.
ІІІ. Завдання програми
Програма розрахована на те, щоб в результаті її виконання змінилася ситуація щодо опалення сільських закладів культури району і ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.


Програма орієнтована на фінансову підтримку Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, районних і обласних державних адміністрацій, меценатів, спонсорів.


Програма спрямована на покращення діяльності закладів культури в осінньо-зимовий  період.


В зв’язку з обмеженням бюджетного фінансування більшість робіт на об’єктах культури виконується господарським способом із залученням позабюджетних коштів і коштів спонсорів. 


З тієї ж причини невиконані в повному обсязі завдання І-го етапу районної програми енергозбереження. В результаті цього незабезпечене раціональне енергоспоживання в основних і допоміжних приміщення закладів культури району та нестворений сприятливий мікроклімат для працівників, відвідувачів і глядачів.

ІV. Фінансове забезпечення Програми


Відповідно до чинного законодавства Програма реалізується органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами) та, в межах компетенції, районною державною адміністрацією.


На виконання заходів Програми передбачено використати 1200 000 грн.. в тому числі з районного бюджету – 1 000000 грн., та місцевих бюджетів – 200 000 грн. 

V. Очікувані результати реалізації Програми

Відповідно до Програми буде проведено реконструкцію, заміну та ремонт системи опалення у закладах, встановлено автономне опалення, котли на твердому паливі, пічне опалення у закладах та заміна вікон.


Внаслідок здійснення цих заходів передбачається економія газу, що зменшить щорічні видатки бюджетних коштів.

Начальник відділу культури,
національностей та релігій 

райдержадміністрації






Василь Струк  
Перелік заходів, 

обсяги та джерела фінансування районної програми «Теплий заклад культури Косівщини» на 2017-2020 роки

Замовник програми : відділ культури, національностей та релігій Косівської райдержадміністрації

Назва програми: „Теплий заклад культури Косівщини” на 2017-2020 роки

	№ п/п
	Найменування заходу
	Виконавець
	Термін виконання
	Програмні обсяги  фінансування, тис.грн.
	Очікувані результати

	
	
	
	
	Роки
	Всього
	в т.ч. за джерелами фінансування
	

	
	
	
	
	
	
	Районний бюджет
	Місцеві бюджет
	Спонсорські кошти
	

	1
	Встановлення котлів на твердому паливі
	Відділ культури, національностей та релігій РДА, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
	2017-2020 

роки
	2017-2020 роки в т.ч.
	100
	80
	20
	
	Економія використання газу

	
	
	
	
	2017
	25
	20
	5
	
	

	
	
	
	
	2018
	25
	20
	5
	
	

	
	
	
	
	2019
	25
	20
	5
	
	

	
	
	
	
	2020
	25
	20
	5
	
	

	2
	Заміна вікон та дверей
	Відділ культури, національностей та релігій РДА, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
	2017-2020 

роки
	2017-2020 роки в т.ч.
	400
	360
	40
	
	Економія використання газу

	
	
	
	
	2017
	100
	90
	10
	
	

	
	
	
	
	2018
	100
	90
	10
	
	

	
	
	
	
	2019
	100
	90
	10
	
	

	
	
	
	
	2020
	100
	90
	10
	
	

	3
	Придбання котлів
	Відділ культури, національностей та релігій РДА, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
	2017-2020 

роки
	2017-2020 роки в т.ч.
	300
	240
	60
	
	Економія використання газу

	
	
	
	
	2017
	75
	60
	15
	
	

	
	
	
	
	2018
	75
	60
	15
	
	

	
	
	
	
	2019
	75
	60
	15
	
	

	
	
	
	
	2020
	75
	60
	15
	
	

	4
	Заміна системи опалення
	Відділ культури, національностей та релігій РДА, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
	2017-2020 

роки
	2017-2020 роки в т.ч.
	200
	160
	40
	
	Економія використання газу

	
	
	
	
	2017
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2018
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2019
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2020
	50
	40
	10
	
	

	5
	Ремонт системи опалення 
	Відділ культури, національностей та релігій РДА, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
	2017-2020 

роки
	2017-2020 роки в т.ч.
	200
	160
	40
	
	Економія використання газу

	
	
	
	
	2017
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2018
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2019
	50
	40
	10
	
	

	
	
	
	
	2020
	50
	40
	10
	
	

	ВСЬОГО
	2017-2020
роки
	2017-2020

роки
	1200
	1000
	200
	
	


Замовник програми








___________________

_____________
(П.І.Б.)


      (підпис)

Керівник програми


 

(заступник голови райдержадміністрації 
куратор напрямку діяльності 
визначеного замовника)








___________________

_____________

(П.І.Б.)


      (підпис)
